# 2024년도

# 졸업작품 최종 보고서

# 대화형 부동산 AI 챗봇 어플

# 한양여자대학교 빅데이터 과

지도교수   서만석 印

제 출 자   박서영 印

이현서 印

홍정연 印

2024년 11월

목차

- 요약 ----------------------------------------------------- 1

  - 프로젝트 개요 ------------------------------------------- 1

  - 프로젝트 분석 ------------------------------------------- 2

  - 프로젝트 설계 ------------------------------------------- 3 
- 어플 이름과 로고 --------------------------------------- 3
- 주요 화면 디자인 --------------------------------------- 3

  - MVC 설계 및 테스트 -------------------------------------- 4
- 챗봇 알고리즘 ----------------------------------------- 4
- 챗봇 구성도 ------------------------------------------- 5
- MVC 설계 --------------------------------------------- 5

- 프로젝트 내용 ---------------------------------------------- 10

  - 팀 소개 ----------------------------------------------- 10
- 팀원 소개 -------------------------------------------- 10
- Technology Map --------------------------------------- 10
- 역할 분담 -------------------------------------------- 12

  - 주제 선정 ---------------------------------------------- 12
- 주제 소개 -------------------------------------------- 12
- 예상기능 --------------------------------------------- 13

  - 프로젝트 수행 방법 -------------------------------------- 14
- 수행일정 -------------------------------------------- 14
- 의사소통방법 ----------------------------------------- 14
- 프로젝트 Ground Rule (기본원칙) --------------------------- 14

  - 기대효과 ---------------------------------------------- 15

  - 예산 -------------------------------------------------- 16

  - 간략한 일정 -------------------------------------------- 17

  - RFD 수행 계획 ------------------------------------------ 17

- 분석 ---------------------------------------------------- 18

  - RFD -------------------------------------------------- 18

  - 요구사항 정의서------------------------------------------ 19

  - 벤치마킹 ---------------------------------------------- 20

  - 사용 기술 및 API ---------------------------------------- 21

  - WBS ------------------------------------------------- 22

- 설계 ---------------------------------------------------- 23

  - 화면 설계 목록 ------------------------------------------ 23
- 앱 이름과 로고 ---------------------------------------- 23
- 와이어 프레임 및 GRAY TONE 작업 ------------------------ 23
- 피드백 후 수정 및 보완 --------------------------------- 24
- 유스케이스 ------------------------------------------- 25
- 최종 UI/UX 디자인 ------------------------------------- 26

  - DB 설계 ----------------------------------------------- 27
- ERD 데이터베이스 설계 ---------------------------------- 27
- 테이블 정의서 ----------------------------------------- 28

- 개발 ---------------------------------------------------- 28

  - 서비스 구성도 ------------------------------------------ 29
- 서비스 시나리오 --------------------------------------- 29
- SW 구성도 ------------------------------------------- 30

  - 화면 설계서 -------------------------------------------- 31

  - 메뉴 구성도 -------------------------------------------- 32

  - 엔티티 관계도 ------------------------------------------ 33

  - 기능 처리도 -------------------------------------------- 33

  - 알고리즘 명세서 ---------------------------------------- 34
- 전체 처리 흐름도 -------------------------------------- 34
- 알고리즘 시나리오 ------------------------------------- 35

  - 테스트 케이스 ------------------------------------------ 36

  - 결과물 상세 이미지 -------------------------------------- 36

- 결론 ------------------------------------------------------ 37

  - 문제점 및 해결방안 -------------------------------------- 37

- 부가자료 ------------------------------------------------- 38

  - 회의록 ------------------------------------------------ 38

  - 참고문헌 ---------------------------------------------- 39

- . 요약

  - 프로젝트 개요

    - 목적:

부동산 시장은 정보의 불규칙성 또는 정보 접근의 한계성이 두드러지는 분야이기 때문에 정보의 중요성이 더욱 부각된다. 따라서, 부동산 정보 서비스를 보다 쉽게, 이용할 수 있도록 대화형 서비스를 기획하고자 한다.

    - 필요성:

- 부동산 정보는 부동산원, 통계청, 국토교통부 등 다양한 제공처가 있지만 이는 모두 단편적인 질의에 대한 결과만을 제공해주는 것이 전부이다.

- 사이트 이용방법과 부동산 용어를 모르는 사용자는 원하는 정보를 얻기에 한계가 있다.

- 부동산 거래가 흔치 않은 사용자에게는 정보 습득을 위해 복잡한 절차보다는 단순화된 과정, 분산된 정보보다는 집약된 정보를 필요로 한다.

- 부동산 거래는 많은 시간과 비용이 요구된다. 효율적인 정보 접근을 통해 짧은 시간 내 필요한 정보를 획득하고 불필요한 비용 절감할 수 있도록 해야 하며 합리적인 거래를 할 수 있도록 지원이 필요하다.

  - 프로젝트 분석

    - 주요 타켓 사용자: 청년층, 노년층

    - 기존 서비스와의 차별성 및 비교:

- 부동산 플랫폼 보다는 챗봇 중심으로 정보 제공

- 사용자가 원하는 정보 하나를 집약적으로 제공 및 간결한 인터페이스를 통한 편리성 제공

    - SWOT 분석:

  - 프로젝트 설계

    - 어플 이름과 로고:

‘부끄’: ‘부동산의 모든 것을 끄집어내다’라는 의미를 담고 있어 사용자가 원하는 부동산의 정보를 제공한다.

▶ 로고_챗봇 ‘부끄’

    - 주요 화면 디자인:

| 시작 화면 | 카테고리 분류 화면 | 챗봇(부끄)와의 대화 화면 |
| --- | --- | --- |

  - MVC 설계 및 테스트

    - 챗봇 알고리즘:

| NO | 알고리즘 |
| --- | --- |
| 형태소 분석 | - 사용자의 질문이나 요청에서 무엇을 하고 싶은지 정확하게 파악하는 핵심기술 - 엔티티 인식 (entity) , 사용자의 질문 에서 장소, 부동산 유형, 가격, 면적 등 구체적인 정보를 추출하는 기술 - 질의응답 : 정확하고 유용한 답변을 제공하는 기술 (지식베이스, 외부데이터) - 형태소 분석, 의미 분석, 의도 분류, 답변 생성 |
| 기계학습 | - 사용자의 선호도에 맞춰 부동산을 추천하는 기술 - 부동산 가격 예측, 맞춤형 매물 추천, 부동산 시장 분석 |
| 추천 시스템 | - 사용자의 선호룰 기반으로 맞춤형 부동산 정보 제공 |
| 텍스트 생성 | - 부동산 관련 뉴스, 시장 분석 보고서, 등을 자동으로 생성 |
| 딥러닝 알고리즘 | - 사용자의 질문을 토대로 정확한 답변 제공 |

    - 챗봇 구성도:

    - MVC 설계:

<Model>

| 기능 | 기능명 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 부동산 데이터베이스 | 사용자 데이터 관리 | 사용자의 로그인 정보(이름, 전화번호)를 저장 |
|  | 사용자 정보 관리 | 사용자의 개인정보(로그인 정보, 주소)를 저장 |
|  | 콘텐츠 관리 | 부동산 정보, 법률 자문, 동향 분석 등 다양한 콘텐츠 관리 |
|  | 데이터 관리 | 사용자 정보 빛 활동을 안전하게 저장/관리할 수 있는 DB 시스템 구축 |
|  | 대화창고 | 사용자가 부끄(챗봇)를 활용하여 수집한 정보들을 저장하는 공간 / 후에 다시 검색할 수 있도록 설정 |
|  | 대화 저장 | 사용자와 부끄(챗봇)의 대화 내용을 저장하여, 사용자가 언제라도 자신의 대화내용을 다시 볼 수 있음 |
|  | 시스템 정보 | DialogFlow 챗봇 플랫폼을 바탕으로 서버를 구성 |
| 부동산 데이터처리 | 정보 검색 및 필터링 | 사용자의 부동산 질문 또는 부동산 질문의 의도를 파악하여 관련 대답을 데이터베이스에서 검색 및 필터링 |
| 부동산 매물 추천 시스템 | 추천 시스템 | 사용자에게 적합한 부동산 매물을 추천하는 시스템 (부동산 구매 또는 임대를 돕는데 유용한 기술 |
|  | 분석 | 사용자의 부동산 매물 선호도, 과거 검색기록, 시장 트렌드를 바탕으로 분석하여 답변으로 추천 |

< View >

| 기능 | 기능명 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 인터페이스 | 스몰토크 카테고리 | 부끄(챗봇)와 사용자의 자연스러운 대화를 이어가기 위한 주제 목록을 카테고리 주제 4가지 제시 |
|  | 텍스트 기반 인터페이스 | 사용자가 텍스트를 입력하고 챗봇이 텍스트로 응답하는 방식으로 질의응답 진행 |
| 부끄(챗봇) 디자인 | 챗봇 대화창 디자인 | 색상, 폰트, 레이아웃을 접근성이 편리하게 디자인 |
|  |  | 스크롤기능을 활용하여 챗봇과 대화한 기록을 스크롤할 수 있도록 함 |
|  |  | 챗봇 대화창의 모양은 사각형으로 크기는 네비게이션 바를 제외한 전체화면을 활용 |
|  | 챗봇 캐릭터 | 부끄 캐릭터 사용 |
| 부끄(챗봇) 처음 시작 화면 | 시작하기 버튼 | 다음 창으로 넘어갈 수 있는 버튼 |
| 부끄(챗봇) 메인화면 | 제도 버튼 | 카테고리의 하나로 제도와 관련된 대화를 할 수 있는 버튼 |
|  | 전세사기 버튼 | 카테고리의 하나로 전세사기와 관련된 대화를 할 수 있는 버튼 |
|  | 법률 버튼 | 카테고리의 하나로 법률과 관련된 대화를 할 수 있는 버튼 |
|  | 기타 버튼 | 카테고리의 하나로 다른 질문을 할 수 있는 버튼 |
| 부끄(챗봇) 대화창 | 자주 묻는 질문과 답변 버튼 | 해당 카테고리의 주제로 자주 묻는 질문과 답변을 볼 수 있는 버튼 |
|  | 카테고리 다시 선택하기 버튼 | 선택한 카테고리뿐만이 아닌 다른 주제를 선택할 수 있는 버튼 |
|  | 텍스트 입력 창 | 메세지를 입력하세요. / 채팅창 입력 부분 |
|  | 음성버튼 | 음성 대화를 할 수 있다는 것을 시각적으로 제시 |
|  | 대화창 | 챗봇과 대화한 내용을 보여주는 부분 |
| 부끄(챗봇) 스몰토크 | 스몰토크 | 자연스러운 대화를 이어나가기 위한 첫 운을 띄움 ex) 안녕하세요 ! 무엇을 도와드릴까요? |
|  | 카테고리 | 사용자의 편의성을 위해 주제 목록을 제공 (법률, 제도, 매물추천, 전세사기) |

<Controller>

| 기능 | 기능명 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 자연어 처리 | 사용자 입력 처리 | 사용자의 부동산 질문을 입력 받아 분석 |
|  | 의도 파악 | 모델에서 파악한 의도를 바탕으로 적절한 응답 제공 ( 딥러닝 모델, 규칙 기반 시스템 활용) |
|  | 답변 생성 | 의도에 맞는 답변을 자연스럽게 생성 ( 딥러닝 모델, 템플릿 기반 시스템 활용) |
|  | 대화 흐름 제어 | 사용자의 입력을 받아 지식 베이스, NLP를 활용하여 답변을 생성하고 대화 흐름을 제거 |
|  | 비즈니스 로직 처리 | 다양한 API 서비스와 연동하여 챗봇의 기능을 확장 |
| 기계학습 | 자동화된 응답생성 | 사용자의 입력에 대한 적절한 응답을 생성, 이를 통해 사람이 직접 프로그래밍 하지 않아도 다양한 입력에 대응할 수 있음 |
| 데이터베이스 | 데이터 검색 및 가공 | -부동산과 관련한 필요한 정보를 검색하고 챗봇의 응답으로 변환 -청년제도, 부동산 법률, 월세/전세/매매, 전세사기 예방, 전세사기 종류 등 수집한 부동산 데이터를 데이터 베이스에 저장 -데이터베이스에서 부동산 정보를 검색하거나 외부 서비스 (챗 GPT) 에 요청하여 정보를 가져옴. |
| 인공지능 | 답변생성 | 저장된 데이터 이외에 제공해야할 경우 OpenAI API(GPT-3) 을 활용하여 정보를 제공 |

- . 프로젝트 내용

  - 팀 소개

    - 팀원 소개:

| 성명 | 학년 | 학번 | 학과명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 박서영 (팀장) | 3 | 2201698 | 빅데이터과 |
| 이현서 | 3 | 2201760 | 빅데이터과 |
| 홍정연 | 3 | 2201810 | 빅데이터과 |

    - Technology Map:

| 구분 | 기술 스텍 | 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI | Android Studio | Android 앱 개발 도구 UI 화면 설계 및 사용자 상호작용 기능을 구현 | 챗봇과의 대화, 사용자 입력 처리 및 Dialgflow와의 대화 전달 |
| 챗봇 서버 및 대화 로직 | Dialogflow (GoogleCloud Platform) | 자연어 처리 및 대화 흐름을 관리하는 플랫폼 사용자의 질문을 분석하고 의도를 파악하여 적절한 답변을 제공 | 질문 분류, 대화 맥락 관리, FAQ 및 사전 정의된 응답 제공 |
| 자연어 처리 및 고급 응답 생성 | ChatGPTAPI (OpenAI) | 복잡한 질문과 맥락이 있는 답변을 위해 ChatGPT API를 통해 추가 응답을 생성 | 기본 FAQ에서 벗어난 고급 질문에 대한 대화형 답변 제공. |

    - 역할 분담:

| 성명 | 역할 | 담당업무 |
| --- | --- | --- |
| 박서영 | 팀장 | - dialogflow 연동 - 일정/지원 관리 - 자료 수집, ppt 및 보고서 작성 |
| 이현서 | 팀원 | - Android Studio 앱개발 - UI/UX 디자인 - 데이터 자료 수집 - ppt 및 보고서 작성 |
| 홍정연 | 팀원 | - 데이터 자료 수집 - ppt 및 보고서 작성 |

  - 주제 선정

    - 주제 소개:

- 정의

- ‘부끄’는 대화형 부동산 AI 챗봇 서비스의 이름이다.

: ‘부동산의 모든 것을 끄집어낸다’

- Open API 기반 프로토타입의 대화형 서비스이다.

- 기획의도

- 대화형 서비스 ‘부끄’를 통해서 사용자의 선호에 따른 맞춤형 정보를 제공한다.

- 시간과 장소에 제약을 받지 않고 사용자들의 정보 취득이 가능하다.

- 프로젝트 내용

- 광범위한 주제를 4가지의 카테고리 분류를 통하여 핵심적인 정보를 신속하게 제공한다.

- 청년층 뿐만이 아닌 노년층까지도 쉽게 접근이 가능한 대화형 챗봇 서비스를 제공한다.

- Dialogflow 연동 및 검증된 수집처를 통한 신뢰성 있는 정보 습득하여 응답한다.

- 끊임없이 변화하는 부동산 시장에 맞게 최신 정보를 업데이트하여 제공한다.

    - 예상 기능:

- 사용자 인터페이스

- Android Studio: 챗봇 서비스를 제공하는 UI 로 메뉴 및 질의응답 화면을 제공한다.

- 카테고리: 부끄 (챗봇)과 사용자와의 자연스러운 대화를 이어가기 위한 주제 목록을 4가지의 카테고리로 제시한다. (제도, 전세사기, 법률, 기타)

: 카테고리 선택 후 그에 맞게 대화를 진행할 수 있도록 대화장을 보여주며, 대화 시작 전에 자주 묻는 질문과 답변, 다시 선택하기 카테고리를 제공하여 사용자의 편리한 챗봇 사용을 돕는다.

- 인공지능

- Dialogflow: 챗봇을 생성하는 플랫폼으로, 카테고리로 분류된 키워드를 정해두고 사용 자가 입력한 키워드에 정해진 응답을 생성하여 제공한다.

  - 프로젝트 수행 방법

    - 수행 일정:

    - 의사소통방법:

- 오픈 채팅방을 활용한다.

- 정기 모입은 비대면 zoom 활용, 비정기 모임은 오프라인을 활용한다.

- 개발 현황 및 진행상황 Github 이용하여 공유한다.

    - 프로젝트 Ground Rule ( 기본원칙 ):

- 각 단계별로 산출물을 작성한다. (필수원칙)

- 매주 오픈 채팅방에서 근황 작업 내용을 공유하며 간단한 의사소통을 진행한다.

- 월 1회 비대면 회의를 진행한다. (zoom /카카오워크 모임)

- 이슈, 문제점 발생 시 오픈 채팅방 혹은 zoom 회의를 진행한다.

  - 기대 효과

    - 전세사기 예방:

전세사기를 당하지 않기 위해 꼭 확인해야 하는 문서들이나 정보들을 제공하고, 전세사기 사례를 통해 사기를 예방할 수 있다.

    - 시간/비용 효율성 증가:

너무 많은 정보를 한꺼번에 보여주는 복잡한 기존 서비스와 다르게 핵심적인 내용 위주로 신속한 정보 파악이 가능하고 언제 어디서나 쉽게 부동산 정보 확인이 가능하다.

    - 청년들을 대상으로 국가지원 알리기:

지원금이나 대출 관련 정보들을 보다 쉽게 정리하여 정부 정책 정보를 제공하여 청년주택, 온통청년, 행복주택 같은 정부의 정책을 놓치지 않고 이용이 가능하다.

    - 정보 접근성 및 투명성 증가

    - 정보비대칭성 완화

  - 예산

| 항목 | 산출내역 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 인쇄비 | * 심사 발표자료 출력 5부 : 50,000 * 발표 파일 제본 : 30,000 * 완료 보고서 출력 2부 : 200,000 | 280,000 |
| 학생지원비 | 참여 학생 지원 1인 10,000 * 3 | 30,000 |
| Chat GPT 사용료 | 4.0 버전 (평균) 31,000 * 5개월 | 155,000 |
| OPEN AI API 사용료 |  | 17,635 |
| 합계 |  | 490,000 |

  - 간략한 일정

| 내용 | 시작일자 | 종료일자 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 기획(역할 분담 및 일정 수립) | 2024-02-13 | 2024-02-29 |
| AI 시스템 분석 및 학습(교육) | 2024-02-29 | 2024-04-01 |
| 활용할 데이터 분석, 수집 및 설계 | 2024-04-01 | 2024-05-31 |
| AI 챗봇 구현(개발) | 2024-06-01 | 2024-09-30 |
| 어플 테스트 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 산출물 작성 | 2024-10-01 | 2024-10-30 |

  - RFD 수행 계획

- . 분석

  - RFD

  - 요구사항 정의서

| 구분 | 요구사항 | 기능명 | 세부사항 | 예외사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 카테고리 | CLA-001 | 제도 선택 | 청년 제도 등 부동산 제도에 대한 정보를 얻을 때 선택한다. |  |
|  | CLA-002 | 법률 선택 | 평소 알기 힘든 부동산과 관련된 법률 정보(법률자문)를얻을 때 선택한다. |  |
|  | CLA-003 | 전세 선택 | 전세사기 유형, 예방책 등과 관련한 정보가 궁금할 때 선택한다 |  |
|  | CLA-004 | 기타 선택 | 제도, 법률, 전세에 해당되지 않는 그 외의 질문이 필요할 때 선택한다. |  |
|  | CLA-005 | 다시 선택 | 하나의 카테고리만이 아닌 사용자가 필요한 정보를 다시 선택할 수 있다 | 종료선택 가능 |
| 대화 | CHT-001 | 챗봇과의 대화 | 사용자는 본인이 원하는 질문에 적절한 답변을 제공받을 수 있다. |  |
|  | CHT-002 | 자주묻는질문/답변 | 자주 묻는 질문과 답변들을 제공받을 수 있다. |  |
| 챗봇 | GPT-001 | 카테고리 | 사용자가 메뉴 선택을 할 수 있게 편의성을 제공한다. | 초기화 |
|  | GPT-002 | UI 메뉴 | Androidstudio를통해 메뉴 선택 및 질의응답 화면을 제공한다. |  |
|  | GPT-003 | 1:1 상담 | 각 사용자들에게 맞춤형 대화를 제공한다. |  |
|  | GPT-004 | API 연동 | chatgpt와 dialogflow api를 활용하여 사용자가 입력한 키워드에 정해진 응답을 생성하여 응답을 제공한다. |  |

  - 벤치마킹

| 부톡 | 호갱노노 | 집품 |
| --- | --- | --- |
| 매물 정보, 중개 서비스 등 부동산과 관련한 다양한 기술을 ai + big data 기술을 통해 제공 | 아파트 부동산 정보를 한 번에 확인할 수 있는 앱 | 모든 라이프 스타일 부동산 정보를 제공하는 앱 |
| - 최저가 매물 알림 - AI 매물 찾기 - 국내 최초/유일 중개 메신저 - 부동산 GPT - AI 부동산 자산 관리 실세, 실거래가 변동은 물론 적정 거래시기와 가격에 대한 인사이트 제공 | - 아파트 실거래가 플랫폼 - 아파트 커뮤니티(실거주자들의 후기) - 검색필터를 사용하여 접근성을 쉽게 함 - 지역별 평균 평당 가격, 거래량, 거래현황들을 한눈에 살펴볼 수 있음 - 실시간 실거래 가격을 비교할 수 있음 - 등기 변동 사항이 발생되면 알림을 받을 수 있음(우리집) - 가격 변동 분석도 가능 (주변 아파트 가격 변동량) - 주변상권, 학군 등을 알아볼 수 있음. | - 집 부동산 후기, 전세, 월세, 매매, 정보, 거주 후기 리뷰 확인, 부동산 실거래가 확인, 학군, 대중 교통 정보 제공 – 안심전세 월세, 보증금, 전세사기, 깡통전세, 집품 보증금 리포트로 확인하고 전세 사기 예방 - 간단한 주소 입력으로 부동산 정보를 확인할 수 있음, 리뷰 지도 기능, 관심건물 알림으로 원하는 집, 부동산, 원룸, 빌라, 오피스텔, 아파트 찾을 수 있음. |

  - 사용 기술 및 API

| 구분 | 상세내용 |
| --- | --- |
| AndroidStudio | - 사용자 인터페이스(UI) 및 APP 구현 (언어 두 가지를 사용하여 디자인하고 앱 동작을 구현 - JAVA, XML ) |
| Dialogflow | - 자연어 처리 플랫폼 * 자연어처리(NLP)내 NLU, NLG 기능으로 질문 이해 및 답변 구성 * 인텐트(Intent)를 통해 사용자가 입력한 메시지에서 특정 행동 및 요구 이해 가능 * 사전에 수집한 데이터들을 토대로 응답 생성 |
| ChatGPT의 OpenAI API | - 대화형 서비스 기능을 수행하는 챗봇을 구현하는 API |
| Dialogflow와 AndroidStudio를 연동 | - 자연스러운 챗봇과의 대화 생성 * ChatGPT의 API를 AndroidStudio 내 JAVA에 등록하여 사용자의 질문을 자동으로 응답할 수 있게 구현 |

  - WBS

1단계: 기획 및 분석

- 요구사항 정의

- 기능 명세서 작성

- 기술 스택 및 도구 선정

2단계: 디자인 / UI 개발

- UI/UX 디자인

- Android UI 개발

3단계: 챗봇 로직 및 기능 개발

- 대화 흐름 설계 ( 카테고리 및 FAQ 설정)

- Dialogflow 연동 및 설정

4단계: 테스트 및 수정

- 기능 테스트 ( Android UI, Dialogflow, ChatGPT API 의 통합 테스트)

- 사용자 피드백 수집 및 수정

5단계: 완료 및 보고서 작성

- 완료 보고서 작성

- 최종 발표

- . 설계

  - 화면 설계 목록

    - 앱 이름과 로고:

- 앱 이름: 부끄 ‘ 부동산의 모든 것을 끄집어내다’

- 로고:

    - 와이어 프레임 및 gray tone 작업

    - 피드백 후 수정 및 보완

- 피드백 수집:

- 선택지 확장: 자주 묻는 질문 및 다시 선택하기 버튼을 대화창 자체에 추가해 사용자의 선택지를 확장

- 카테고리 선택 화면의 가시성 : 카테고리 버튼이 작아 불편함

- 배경 , 대화창 색상 조정

- 대화창에서 로고 대신 부끄 텍스트 강조

- 보완 내용:

- 대화창에 자주 묻는 질문 및 다시 선택하기 버튼 추가

- 카테고리 선택 화면에 버튼 크기를 키우고 간격을 넓혀 사용자가 쉽게 누를 수 있도록 수정.

- 앱의 로고에 걸맞는 색상으로 대화창 배경색 조정

- 특정 키워드 ‘부끄’를 사용자가 잘 인식할 수 있게 변경.

    - 유스케이스

<유스케이스 시나리오>

    - 최종 UI/UX 디자인

| 메인 화면 | 카테고리 | 대화창 |
| --- | --- | --- |

| 대화 진행 | 자주 묻는 질문과 답변 1 | 자주 묻는 질문과 답변 2 |
| --- | --- | --- |

  - DB 설계

    - ERD 데이터베이스 설계:

    - 테이블 정의서:

<논리 ERD>

<물리 ERD>

- . 개발

  - 서비스 구성도

- 서비스 시나리오

[사용자 정보 요청] 1. 사용자가 필요한 정보를 카테고리별로 선택하여 챗봇에게 요청한다. 2. 대화형 방식을 토해 다양하고 자세한 질문을 하고 해결점을 찾는다. 3. 자주 묻는 질문/ 답변을 선택하며 본인이 원하는 것 이외에도 폭넓은 정보를 습득한다. [챗봇정보 제공] 1. 챗봇은사용자에게 받은 정보 요청에 응답한다. 2. GPT의api를통해 질문에 알맞는 정보들을 사용자에게 전달한다. [BACK-END Layer] 1. 요청받은질문에 맞는 데이터를 chatgptapi사용을 통해 데이터 전달. [FRONT-END Layer] 1. 데이터 요청 : 제도, 전세, 법률 등과 같은 내용에 해당하는 데이터 요청 2. 데이터 전달: 요청받은데이터 전달 3. UI/UX 디자인 : 사용자들이 보기에 적합한 메뉴, 대화창디자인 & 제공

- SW 구성도

  - 화면 설계서

- UI/UX 정의서

- <카테고리 선택창>: 챗봇상담 대화창> 사용자 질문 입력

- <자주 묻는 질문/답변 창>: 질문 리스트 표시> 사용자 번호 입력

- 사용자 인터페이스(SW)

  - 메뉴 구성도

  - 엔티티 관계도

  - 기능 처리도 (기능 흐름도)

  - 알고리즘 명세서

- 전체 처리 흐름도

- 알고리즘 시나리오

- 맨 첫 화면 ‘시작하기’ 버튼을 통해 챗봇(부끄) 상담을 시작한다.

- 4가지의 질문 주제로 분류된다. ( 전세, 제도, 법률, 기타 )

- 카테고리 중 사용자가 원하는 주제를 선택한다.

- 카테고리 선택 후 사용자는 질문을 하며 챗봇과의 대화를 이어간다.

------------------------------------------------

• ‘제도' 선택 후 상담 시작

예시) 청년 주택 관련 정책 및 제도 정보 제공

(청년 주택 지원 대상 및 신청 방법 안내 등)

• ‘전세사기' 선택 후 상담 시작

예시) 전세사기의 위험성, 전세사기 예방을 위한 안내 제공

• ‘법률' 선택 후 상담 시작

예시) 부동산에 관한 법률 자문

• ‘기타' 선택 후 상담 시작

예시) 그 외의 질문에 대한 응답제공

------------------------------------------------

- 카테고리 선택 후 챗봇 대화창에 자주 묻는 질문/답변을 선택한다.

- 선택 후 챗봇은사용자에게 자주 묻는 질문/답변에 대한 몇 가지의 정보를 제공한다.

- 선택하지 않는다면 그대로 주제에 관한 챗봇과의 질의응답을 이어나간다.

- 질의 응답은 사용자 질문을 받아 Chat GPT를이용하여 DialogflowAPI를 통해 그에 맞는 적절한 답변을 송출한다.

- 추가적인 질문을 한다면 ‘카테고리 다시 선택하기’ 버튼을 통해 카테고리를 재선택한다.

- 추가적인 질문이 없다면 챗봇’ 부끄’ 앱을 종료한다.

사) 테스트 케이스

  - 결과물 상세 이미지

6 . 결론

- 문제점 및 개선방안

- 문제점

- 정부 주도하에 전세사기 대책 및 부동산 정책들이 지속적으로 업데이트 되고 있어, 본 서비스의 데이터베이스의 갱신이 지연되면 정부 정책과 불일치 상황 발생할 수 있음

- 법률 정보는 생성형 AI를 연동하여 답변하므로, 질문의 오류로 인한 편향된 정보가 발생할 수 있음. 또한, 외부 데이터를 이용하기 때문에 질문에 따라 분석의 난이도 상이함.

- 4가지의 주제에 의해 쉬운 접근성을 제공하지만, 다양한 서비스를 위해 확장성이 필요함.

- 개선방안

- 추가 데이터 수집 : 정보를 실시간, 주기적인 업데이트로 데이터의 정확성을 강화하고 최신 데이터 유지 필요

- 학습 데이터 보강 : API 연동없이 자체적으로 법률 데이터를 수집, 분석하여 정보 제공 필요

- 카테고리 다양화 : 사용자 경험 및 의견을 통해 카테고리 재분류를 고려하고, 질문 패턴 및 정부 정책을 고려하여 카테고리 업데이트 필요

6 . 부가자료

- 회의록

| 회의 일시 | 주제 | 논의 사항 | 결정 사항 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2월 | 초기 주제 선정 | 각자의 주제 아이디어 공유 및 주제 세분화 | 최종 프로젝트 주제 선정 | 완료 |
| 3월 | 프로젝트 분석/기획 | 서비스 내용 전달 방식 , 챗봇 구현 방법 논의 | 프로젝트 개요서 작성 | 완료 |
| 4월 | 장비신청 (sw) | 프로젝트 개발에 필요한 구체적인 장비 논의 | 개발 장비 신청 | 완료 |
| 5월 | 데이터 분석 현황 | 관련 데이터 수집 방법 및 방향성정립, 클라우드 활용 계획 결과물 변경에 대한 논의 | 분석 데이터 확인, 앱 구현에서 논문/포스터로 결과물 변경 | 완료 |
| 6월 | 클라우드 사용 및 디자인 , 보고서 작성 | 제작 과정 현황 공유 서비스 디자인 개발 | 개발, 보고서 작성 준비 | 완료 |
| 7월 | 보고서 작성 | 보고서에 필요한구성도, ERD , 코드 작성 현황 | 제작설계서, 개발보고서 작성 | 완료 |
| 8월 | 프로젝트 진행상황 공유 | 프로젝트 결과물 정보에 대한 공유 , 학회 논문 초록 제출 | 논문 초록 작성 (IT 서비스 학회) | 완료 |
| 9월 | 학술대회 발표 준비 | 발표자 선정, 학술대회 발표를 위한 자료 작성 | 논문 초록 제출, 학술대회 참가 접수, 발표 ppt 작성 | 완료 |
| 10월 | 완료 보고서 준비 및 최종 수정 검토 | 최종적인 프로젝트의 결과, 과정 등 구체적으로 작성 | 결과보고서, 완료보고서 완료 , 발표 ppt 검토중 | 진행중 |

- 참고문헌

- 조아서, HUG

“보증보험 취소‘ 부산 전세사기 피해자에 보증금 선지금 어렵다” , 2024.10.17.

https://www.news1.kr/local/busan-gyeongnam/5571701

- 류용환,

[비바100] 전세사기 피하려면, 등기부,계약서 기초지식 쌓아야 , 2024.07.25.

https://www.viva100.com/20240726010006791

- 국회도서관 ,

데이터로 보는 전세사기 , 2024.04.30.,

https://argos.nanet.go.kr/lawstat/arc/attach/45137?view=1

- 서울주거포털 , 주거 정책 ,

https://housing.seoul.go.kr/site/main/polcyManageInfo/customized/list

- 꼼꼼 안심전세 , 든든 주거안정

https://www.khug.or.kr/jeonse/index.jsp

- 부동산 통계정보

https://www.reb.or.kr/r-one/portal/main/indexPage.do

- 한국부동산원_공동주택 실거래가격지수_아파트_월별 규모별 전세

https://www.data.go.kr/data/15044282/fileData.do

- 한국부동산원_전국주택가격동향조사_월별동향_아파트_전세가격

평균단위전세가격)  https://www.data.go.kr/data/15067573/fileData.do

- KDI 경제정보센터,

프롭테크, 정보의 비대칭 줄이고 효율성은 높이고, 2022년 9월호 ,      https://eiec.kdi.re.kr/publish/naraView.do?fcode=00002000040000100009&cidx=13966&sel_year=2022&sel_month=09

- 최예린 ,

전세사기 피해액 2조 3천억 .. 수사 중 액수 제외헀는데도, 2024.07.17.,

https://www.hani.co.kr/arti/area/chungcheong/1149443.html

- 김지숙,

’전세사기‘ 걱정된다면 계약 전 이것만은 꼭 확인 [전세사기 예방] , 2023.05.24.,

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7683290

- 전찬민, 디지털화로 진화한 부동산 산업, 프롭테크 생태계로 탈바꿈

http://www.engjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=1595